MEMORIA TECNICA

Monday Loader v1.0

CEN Systems PMO

Version: 1.0

Fecha: 21 de abril de 2026

Autor: Mtro. Alan Ceron Cardonne  |  PMP  |  Six Sigma MBB  |  PMO Manager

Clasificacion: Uso Interno CEN Systems

CEN Systems  |  Area PMO

# Tabla de Contenidos

# 1. Descripcion General de la Herramienta

Monday Loader v1.0 es una herramienta web de tipo Single-Page Application (SPA) desarrollada para la PMO de CEN Systems. Permite cargar planes de trabajo desde archivos Excel (.xlsx / .xls) directamente a Monday.com mediante la API GraphQL v2025-01, sin necesidad de instalacion ni servidor backend. Toda la comunicacion con la API se realiza desde el navegador del usuario.

La herramienta opera en dos modos principales:

- Modo Crear: genera una carpeta, un tablero nuevo y todas las tareas desde cero en Monday.com.

- Modo Actualizar: sincroniza los avances de un plan de trabajo actualizado hacia un tablero Monday existente. Las tareas encontradas se actualizan; las nuevas se crean automaticamente (comportamiento upsert).

Ambos modos registran y sincronizan el avance global del proyecto en el Portafolio de Proyectos CEN (Board ID: 9851969105).

# 2. Arquitectura y Stack Tecnologico

La herramienta no requiere servidor backend ni base de datos. Toda la logica reside en un unico archivo HTML autocontenido publicado en GitHub Pages.

| Componente | Tecnologia | Version | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 / CSS3 / Vanilla JS | — | Sin dependencias de framework |
| Parser de Excel | SheetJS (xlsx) | 0.18.5 | CDN con SRI sha384 |
| API Monday.com | GraphQL v2025-01 | 2025-01 | HTTPS directo desde navegador |
| Hosting | GitHub Pages | — | github.com/maxceca/pmo |
| Tipografia | DM Sans + DM Mono | — | Google Fonts |

## Flujo de Datos

- El usuario selecciona o arrastra un archivo Excel (.xlsx/.xls).

- SheetJS parsea el archivo completamente en memoria del navegador.

- JavaScript construye las mutaciones GraphQL a partir de los datos del Excel.

- fetch() envia las mutaciones directamente a api.monday.com/v2 via HTTPS.

- La UI procesa la respuesta y actualiza el log y el banner de resultado en tiempo real.

# 3. Flujo de Operacion — Modo Crear

Al seleccionar el modo "Crear nuevo tablero" y ejecutar la carga, la herramienta realiza los siguientes pasos en orden:

- Validacion de conexion: Se ejecuta query { me { id name } } para verificar que la API Key es valida y tiene permisos de escritura.

- Creacion de carpeta: Mutacion create_folder con nombre "PRY-XXXXX — Nombre del Tablero" en el workspace 11690431. Organiza el tablero dentro de una carpeta dedicada al proyecto.

- Creacion de tablero: Mutacion create_board con tipo public dentro de la carpeta creada.

- Creacion de 8 columnas: WBS (texto), Linea de tiempo (timeline/Gantt), Duracion (texto), % Avance Real (numbers con simbolo % a la derecha), Responsable (texto), Predecesoras (texto), Dependencias (dependency para vinculos Gantt), Estado (status/semaforo).

- Identificacion de grupos: Los elementos con WBS de profundidad 2 (ej. "1.1", "2.3") se convierten en grupos del tablero de Monday.

- Carga de tareas: Por cada grupo, se crean los items con WBS profundidad mayor o igual a 3. Cada item recibe todas las columnas pobladas con los datos del Excel.

- Conexion de dependencias Gantt: Se conectan las dependencias mediante la columna tipo dependency usando linkedPulseIds. Soporta dependencias por nombre de tarea (columna Dependencias) y por WBS (columna Predecessors como fallback).

- Registro en Portafolio: Si el checkbox esta activo, se crea un item en el tablero Portafolio CEN con todos los metadatos del proyecto.

## Reglas del Semaforo de Estado

| Estado Monday | Condicion |
| --- | --- |
| Done (verde) | % Complete >= 100 |
| Stuck (rojo) | % Complete > 0 y la fecha de fin ya paso |
| Working on it (amarillo) | % Complete > 0 y dentro del periodo planificado |
| Not Started (gris) | % Complete = 0 y dentro del periodo planificado |
| Stuck (rojo) | % Complete = 0 y la fecha de fin ya paso |

# 4. Flujo de Operacion — Modo Actualizar (Upsert)

El modo Actualizar permite sincronizar cambios de avance desde un Excel actualizado hacia un tablero Monday.com existente, identificado por su Board ID numerico. El Board ID se valida con expresion regular /^\d+$/ antes de cualquier operacion.

## Comportamiento Upsert

- Tarea encontrada por nombre en el tablero: se actualizan % Avance Real, Estado, Linea de tiempo, Duracion, Responsable y Predecesoras.

- Tarea NO encontrada en el tablero: se crea automaticamente en el grupo correspondiente (WBS nivel 2). Si el grupo tampoco existe se crea primero.

## Sincronizacion con Portafolio en Modo Actualizar

- Calcula el % avance global del proyecto (promedio de todos los % Complete del Excel).

- Consulta el tablero Portafolio CEN con paginacion para obtener todos sus items.

- Busca el item cuyo nombre coincide con el nombre del tablero actualizado.

- Actualiza % avance real, semaforo de estado y fechas de inicio/fin en el Portafolio.

- Si no encuentra el item, emite advertencia indicando que debe crearse primero con modo Crear.

# 5. Formato del Archivo Excel de Entrada

La herramienta acepta archivos .xlsx y .xls exportados desde MS Project o generados con la Plantilla FO-SAD de CEN Systems. Limite: 10 MB.

| Columna | Descripcion | Tipo |
| --- | --- | --- |
| WBS | Codigo jerarquico (ej. 1.1.1). Nivel 2 = grupo; Nivel 3+ = tarea ejecutable | Texto/Num |
| Task Name | Nombre de la tarea. Clave primaria para busqueda en modo Actualizar | Texto |
| Start | Fecha de inicio de la tarea | Fecha |
| Finish | Fecha de fin de la tarea | Fecha |
| Duration | Duracion (ej. "5 dias"). Se almacena como texto | Texto |
| % Complete | Avance. Acepta 0-1 (decimal) o 0-100 (porcentaje) | Numero |
| Resource Names | Nombre del responsable de la tarea | Texto |
| Dependencias | Nombres de tareas predecesoras separadas por coma (prioritario) | Texto |
| Predecessors | WBS de tareas predecesoras (usado si Dependencias esta vacio) | Texto |

- Filas sin Task Name ni WBS se ignoran automaticamente.

- Con "Omitir filas de resumen" activo, solo se cargan tareas WBS nivel 3 en adelante.

- Los valores de % Complete entre 0-1 y 0-100 se normalizan automaticamente.

- Las fechas se aceptan en formato ISO (YYYY-MM-DD), como objetos Date de Excel, o en formatos parseables por JavaScript.

# 6. Modelo de Seguridad

La herramienta implementa multiples capas de defensa dado que opera con una API Key de Monday.com con permisos de escritura sobre el workspace de produccion de CEN Systems.

| Control de Seguridad | Implementacion | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| SRI en SheetJS CDN | integrity="sha384-..." crossorigin="anonymous" | Previene CDN comprometido |
| Sanitizacion de API Key | /[^\x20-\xFF]/g antes del primer uso | Previene caracteres de control |
| Validacion de Board ID | /^\d+$/ obligatorio antes de cualquier query | Previene GraphQL injection |
| Escape de strings GraphQL | esc(): \ " \n \r \t todos escapados | Previene inyeccion en mutaciones |
| XSS en logs de consola | p.textContent = msg (no innerHTML) | Sin ejecucion de HTML en logs |
| Errores HTML-escaped | .replace(/</g,"&lt;") | Previene XSS en banner de resultado |
| API Key en memoria | Sin localStorage ni cookies | Sin persistencia de credenciales |
| autocomplete="off" | Campo de API Key en el formulario | Previene guardado en navegador |
| Cursores de paginacion escapados | esc(page.cursor) en next_items_page | Previene inyeccion en cursores API |
| Rate limit con back-off | Reintento automatico tras 8s en error 429 | Resiliencia ante throttling de API |

# 7. Integracion con el Portafolio de Proyectos CEN

Board ID: 9851969105 | Workspace ID: 11690431. La deteccion de columnas es dinamica: se consulta la estructura del tablero en tiempo de ejecucion y se hace match por regex sobre los titulos de columna (case-insensitive).

| Dato Sincronizado | Fuente | Patron de deteccion en Portafolio |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | boardName del formulario | item_name (nombre del item) |
| Codigo PRY | projCode del formulario | Cols texto: codigo, PRY, clave, CEN |
| PM Responsable | pmName del formulario | Cols texto: PM, responsable, gerente |
| Enlace al tablero | URL del boardId creado | Cols tipo link o texto: tablero, board, link |
| % Avance Global | Promedio de % Complete de todas las tareas | Cols tipo numbers: avance, progreso, %, pct |
| Semaforo de estado | statusLabel(overallPct, projEnd) | Cols tipo status/color: estado, semaforo |
| Fecha de inicio | Minimo de todas las fechas Start | Cols tipo date: inicio, start, comienzo |
| Fecha de fin | Maximo de todas las fechas Finish | Cols tipo date: fin, end, entrega, cierre |

# 8. Mantenimiento y Configuracion

## Parametros Configurables en el Codigo Fuente

| Parametro | Valor actual | Referencia en codigo |
| --- | --- | --- |
| Portfolio Board ID | 9851969105 | linea 482, constante PORTFOLIO_BOARD_ID |
| Workspace ID PMO | 11690431 | lineas 517, 523 (create_folder, create_board) |
| API Version Monday | 2025-01 | linea 473, header API-version |
| Tamano maximo archivo | 10 MB | linea 406, validacion file.size |
| Items por pagina (paginacion) | 500 | lineas 758, 799, 903 |
| Back-off en rate limit 429 | 8,000 ms | linea 476 |
| Sleep entre operaciones API | 180-280 ms | lineas 545, 567, 612, 649 |

## Actualizacion y Despliegue

- Codigo fuente: github.com/maxceca/pmo (archivo PMtools/index.html)

- Publicacion: git push origin main — GitHub Pages publica automaticamente desde la rama main

- URL de produccion: https://maxceca.github.io/pmo/PMtools/

# 9. Historial de Versiones

| Version | Fecha | Descripcion de Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Abr 2026 | Version inicial. Modos Crear y Actualizar. Integracion con Portafolio CEN. QA de seguridad completo aplicado. |
| 1.0.1 | Abr 2026 | Fix BUG-05: esc() sin manejo de \n\r\t. Fix BUG-06: cursores de paginacion sin escapar. Fix BUG-07: hint de modo Update desactualizado. Comportamiento upsert en modo Actualizar. |